Website Grocery Store

Test Plan

Version 1.0

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025

Mục lục

1. Giới thiệu	1

1.1. Mục đích	1

1.4. Danh sách rủi ro	1

2. Hạng mục được kiểm thử	2

2.1. Chức năng	2

2.1.1. Phân quyền truy cập	2

2.1.2. Tìm kiếm, lọc, sắp xếp sản phẩm	3

2.1.3. Quản lý giỏ hàng	3

2.1.4. Đặt hàng và thanh toán	4

2.1.5. Quản lý đơn hàng	4

2.2. Tính khả dụng	4

2.3. Hiệu năng	5

2.4. Giao diện	5

2.5. Bảo mật	5

2.6. Cơ sở dữ liệu	6

2.7. Hiệu năng	6

2.8. Hồi quy	6

2.9. API	7

3. Hạng mục không được kiểm thử	7

3.1. Các chức năng thuộc hệ thống bên thứ ba	7

3.2. Kiểm thử bảo mật nâng cao	7

3.3. Kiểm thử khả năng sử dụng chuyên sâu	8

4. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận	8

4.1. Độ bao phủ kiểm thử	8

4.2. Tỷ lệ trường hợp kiểm thử đạt	8

4.3. Số lượng trường hợp kiểm thử	9

4.4. Số lượng lỗi	9

4.5. Mật độ kiểm thử đơn vị	9

4.6. Độ bao phủ mã nguồn	9

4.7. Quy trình CI/CD	9

5. Chiến lược kiểm thử	10

5.1. Phương pháp kiểm thử	10

5.2. Loại kiểm thử	10

5.3. Cấp độ kiểm thử	12

6. Kế hoạch thực thi kiểm thử	15

6.1. Nguồn nhân lực	15

6.2. Lịch trình kiểm thử	17

7. Môi trường kiểm thử	18

7.1. Phần cứng	18

7.2. Phần mềm	18

7.3. Hạ tầng	19

8. Tài liệu bàn giao	19

## 1. Giới thiệu

### 1.1. Mục đích

Tài liệu kế hoạch kiểm thử cho dự án Grocery Store được xây dựng nhằm xác định phương pháp, phạm vi, và nguồn lực kiểm thử cần thiết, đảm bảo phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật. Đồng thời, tài liệu giúp phát hiện sớm các lỗi, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng dẫn triển khai kiểm thử một cách thống nhất và kiểm soát được toàn bộ quy trình kiểm thử.

1.2. Bối cảnh

Hệ thống là website thương mại điện tử Grocery Store, cung cấp nền tảng mua bán tạp hóa trực tuyến cho khách hàng. Hệ thống hướng đến phục vụ khách hàng mua hàng hóa trực tuyến, đồng thời cung cấp các chức năng quản trị cho quản trị viên hệ thống.

1.3. Phạm vi

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này mô tả các hoạt động kiểm thử cho website Grocery Store trong suốt vòng đời phát triển và triển khai. Phạm vi bao gồm kiểm thử chức năng, unit test, integration test, hệ thống và chấp nhận, dựa trên các yêu cầu trong tài liệu SRS, được thực hiện trên môi trường Development và Production theo kế hoạch.

### 1.4. Danh sách rủi ro

| Rủi ro | Mức độ | Ảnh hưởng | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiếu test case cho các luồng nghiệp vụ quan trọng | Cao | Có thể bỏ sót lỗi luồng nghiệp vụ chính khiến hệ thống hoạt động không đúng yêu cầu khi đưa vào sử dụng | Lập danh sách tất cả use case và review checklist trước khi thực hiện kiểm thử |
| Lỗi nghiêm trọng không được phát hiện trong kiểm thử đơn vị hoặc tích hợp | Cao | Lỗi lan sang giai đoạn kiểm thử hệ thống hoặc môi trường Production, gây gián đoạn hoạt động của hệ thống và tăng chi phí sửa lỗi | Thực hiện kiểm thử tự động đầy đủ bằng JUnit, Mockito, Spring Boot Test; lập báo cáo lỗi chi tiết |
| Thiếu thông tin hoặc yêu cầu không rõ ràng từ Product Owner | Trung bình | Hiểu sai yêu cầu dẫn đến thiết kế test case không đúng, phải chỉnh sửa và kiểm thử lại nhiều lần, làm chậm tiến độ dự án | Trao đổi sớm với Product Owner; ghi nhận yêu cầu |

## 2. Hạng mục được kiểm thử

### 2.1. Chức năng

#### 2.1.1. Phân quyền truy cập

Xác minh rằng hệ thống cho phép khách hàng đăng ký tài khoản với email, mật khẩu và tên hiển thị hợp lệ.

Xác minh rằng hệ thống xác thực mật khẩu theo yêu cầu bảo mật (độ dài tối thiểu, ký tự bắt buộc,…).

Xác minh rằng hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp khi người dùng nhập thông tin không hợp lệ hoặc email đã tồn tại.

Xác minh rằng khách hàng có thể đăng nhập thành công bằng email và mật khẩu hợp lệ.

Xác minh rằng quản trị viên có thể đăng nhập thành công bằng tài khoản hợp lệ được cấp quyền quản trị.

Xác minh rằng hệ thống điều hướng người dùng đến đúng giao diện theo vai trò sau khi đăng nhập thành công:

- Khách hàng được chuyển đến giao diện người dùng (Client UI) với các chức năng mua sắm, quản lý đơn hàng và tài khoản cá nhân.

- Quản trị viên được chuyển đến giao diện quản trị (Admin Dashboard) với các chức năng quản lý sản phẩm, đơn hàng và người dùng.

Xác minh rằng hệ thống hiển thị thông báo chính xác khi người dùng nhập sai thông tin đăng nhập (email không tồn tại hoặc mật khẩu không đúng).

Xác minh rằng hệ thống cho phép khách hàng yêu cầu đặt lại mật khẩu bằng email đã đăng ký.

Xác minh rằng hệ thống gửi mã OTP hợp lệ đến địa chỉ email của khách hàng và áp dụng thời hạn sử dụng cũng như giới hạn số lần nhập OTP theo quy định bảo mật.

Xác minh rằng hệ thống hiển thị thông báo phù hợp trong các trường hợp email không tồn tại, OTP không đúng hoặc OTP đã hết hạn

#### 2.1.2. Tìm kiếm, lọc, sắp xếp sản phẩm

Xác minh rằng hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên.

Xác minh rằng hệ thống cho phép người dùng lọc sản phẩm theo danh mục, giá tiền

Xác minh rằng hệ thống cho phép người dùng sắp xếp sản phẩm theo giá tiền và thứ tự chữ cái

Xác minh rằng kết quả hiển thị đúng với từ khóa tìm kiếm và được sắp xếp hợp lý.

Xác minh rằng người dùng có thể xem chi tiết sản phẩm bao gồm tên, mô tả, giá và hình ảnh.

Xác minh rằng hệ thống hiển thị thông báo khi không tìm thấy sản phẩm phù hợp.

Xác minh rằng hệ thống hiển thị kết quả trả về được phân trang hợp lý

#### 2.1.3. Quản lý giỏ hàng

Xác minh rằng người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang danh sách hoặc chi tiết sản phẩm.

Xác minh rằng người dùng có thể cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

Xác minh rằng người dùng có thể thêm số lượng sản phẩm vào giỏ hàng qua nút tăng/giảm số lượng từ trang chính

Xác minh rằng tổng tiền trong giỏ hàng được tính toán chính xác.

Xác minh rằng giỏ hàng được lưu trữ khi người dùng đăng nhập lại.

Xác minh rằng giỏ hàng sẽ gửi thông báo lỗi nếu như sản phẩm ngừng bán hoặc hết tồn kho

#### 2.1.4. Đặt hàng và thanh toán

Xác minh rằng người dùng có thể xác nhận đơn hàng với thông tin giỏ hàng hiện tại.

Xác minh rằng người dùng có thể chỉnh sửa địa chỉ giao hàng trước khi đặt hàng.

Xác minh rằng hệ thống từ chối cho phép đặt hàng khi giỏ hàng trống hoặc sản phẩm đã hết tồn kho.

Xác minh rằng người dùng có thể lựa chọn phương thức thanh toán COD khi đặt hàng.

Xác minh rằng hệ thống hiển thị thông báo đặt hàng thành công sau khi người dùng hoàn tất quá trình đặt hàng.

Xác minh rằng hệ thống chuyển hướng người dùng đến cổng thanh toán VNPay và cập nhật đúng trạng thái đơn hàng sau khi nhận kết quả thanh toán từ VNPay

Xác minh rằng hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp khi giao dịch thanh toán thất bại và không tạo đơn hàng sai

#### 2.1.5. Quản lý đơn hàng

Xác minh rằng người dùng có thể xem danh sách các đơn hàng đã đặt và xem chi tiết từng đơn hàng.

Xác minh rằng quản trị viên có thể cập nhật trạng thái đơn hàng: chưa xử lý, đã xác nhận, đang giao, đã hủy.

Xác minh rằng người dùng được phép hủy đơn hàng nếu quản trị viên chưa duyệt qua đơn.

Xác minh rằng quản trị viên được phép hủy đơn hàng

### 2.2. Tính khả dụng

Xác minh rằng giao diện hệ thống đơn giản, dễ hiểu và dễ thao tác đối với người dùng.

Xác minh rằng các nút chức năng được hiển thị rõ ràng, đúng vị trí và dễ nhận biết.

Xác minh rằng người dùng có thể hoàn thành các tác vụ phổ biến với không quá 3 thao tác.

Xác minh rằng giao diện hệ thống hoạt động ổn định trên các kích thước màn hình phổ biến (desktop, tablet, mobile).

Xác minh rằng font chữ, màu sắc và icon được sử dụng đồng nhất, đảm bảo dễ đọc và thân thiện với người dùng.

### 2.3. Hiệu năng

Xác minh rằng API của hệ thống phản hồi trong thời gian ≤ 3 giây trong điều kiện hoạt động bình thường.

Xác minh rằng thời gian tải trang đăng nhập, trang danh sách sản phẩm và giỏ hàng đáp ứng yêu cầu hiệu năng.

Xác minh rằng hệ thống xử lý ổn định nhiều thao tác liên tiếp mà không xảy ra hiện tượng chậm dần theo thời gian.

Xác minh rằng hệ thống vẫn hoạt động mượt mà khi khối lượng dữ liệu tăng ở mức trung bình.

Xác minh rằng trang sản phẩm được tải trong thời gian ≤ 2 giây.

Xác minh rằng ảnh sản phẩm hiển thị mượt, không gây hiện tượng giật hoặc lag khi tải.

Xác minh rằng thao tác cuộn trang (scroll) trên cả desktop và mobile diễn ra mượt mà.

Xác minh rằng chức năng phân trang hoạt động chính xác, chỉ tải dữ liệu cần thiết và không tải quá nhiều dữ liệu trong một lần.

### 2.4. Giao diện

Xác minh rằng các màu sắc, font chữ và kiểu hiển thị đúng theo thiết kế.

Xác minh rằng logo, hình ảnh, icon được hiển thị đúng vị trí và không bị biến dạng.

Xác minh rằng các thông báo lỗi, cảnh báo, hoặc thông tin trạng thái hiển thị đúng theo ngữ cảnh nghiệp vụ.

### 2.5. Bảo mật

Xác minh rằng hệ thống mã hóa mật khẩu người dùng.

Xác minh rằng hệ thống kiểm soát truy cập đúng vai trò và không cho phép truy cập trái phép.

Xác minh rằng các yêu cầu HTTP/HTTPS được bảo mật, và dữ liệu không bị lộ qua URL.

Xác minh rằng hệ thống chống được các tấn công phổ biến như SQL Injection, CSRF.

Xác minh rằng các phiên đăng nhập tự động hết hạn sau thời gian quy định hoặc khi người dùng đăng xuất.

### 2.6. Cơ sở dữ liệu

Xác minh rằng các thao tác CRUD trên hệ thống được phản ánh đúng trong cơ sở dữ liệu.

Xác minh rằng dữ liệu được lưu trữ với định dạng và kiểu dữ liệu đúng.

Xác minh rằng các mối quan hệ giữa bảng dữ liệu được duy trì chính xác (FK, PK, ràng buộc).

Xác minh rằng các truy vấn tìm kiếm, lọc và báo cáo dữ liệu trả kết quả đúng và nhanh chóng.

### 2.7. Hiệu năng

Xác minh rằng hệ thống đáp ứng nhanh khi tải bình thường.

Xác minh rằng hệ thống vẫn hoạt động ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời (load testing).

Xác minh rằng hệ thống có thể chịu được tải cực đại mà không bị crash (stress testing).

### 2.8. Hồi quy

Xác minh rằng các chức năng hiện có của hệ thống vẫn hoạt động đúng sau khi có thay đổi.

Xác minh rằng các endpoint API, giao diện UI, cơ sở dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ vẫn tương thích và chính xác.

Xác minh rằng các luồng nghiệp vụ chính vẫn chạy ổn định.

### 2.9. API

Xác minh rằng các endpoint API hoạt động đúng chức năng theo thiết kế.

Xác minh rằng dữ liệu trả về từ API chính xác, đầy đủ và tuân theo định dạng yêu cầu.

Xác minh rằng quyền truy cập và bảo mật của các API được đảm bảo, người dùng không được phép truy cập trái phép.

Xác minh rằng các API tương tác đúng với cơ sở dữ liệu, giao diện UI và các endpoint liên quan khác.

Xác minh rằng các luồng nghiệp vụ chính thông qua API vẫn chạy ổn định sau khi có thay đổi hệ thống.

## 3. Hạng mục không được kiểm thử

### 3.1. Các chức năng thuộc hệ thống bên thứ ba

Các chức năng xử lý nội bộ của cổng thanh toán VNPAY không được đưa vào phạm vi kiểm thử.

Nhóm chỉ kiểm thử các luồng tích hợp giữa hệ thống Grocery Store và cổng thanh toán VNPay thông qua API, bao gồm việc gửi yêu cầu thanh toán và nhận kết quả phản hồi.

Việc đảm bảo tính ổn định, hiệu năng và bảo mật nội bộ của hệ thống VNPay không thuộc phạm vi kiểm thử của dự án.

### 3.2. Kiểm thử bảo mật nâng cao

Kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing) và các bài kiểm thử bảo mật chuyên sâu không được thực hiện.

Các lỗ hổng bảo mật ở mức hệ thống, hạ tầng và mạng không nằm trong phạm vi kiểm thử.

Nhóm chỉ thực hiện kiểm thử bảo mật ở mức cơ bản, tập trung vào kiểm soát truy cập và phân quyền người dùng.

### 3.3. Kiểm thử khả năng sử dụng chuyên sâu

Kiểm thử khả năng sử dụng ở mức chuyên sâu (Usability Testing với người dùng thật, khảo sát UX) không được thực hiện.

Việc đánh giá cảm nhận, mức độ hài lòng hoặc hành vi người dùng không nằm trong phạm vi kiểm thử.

Nhóm chỉ thực hiện kiểm thử khả năng sử dụng ở mức cơ bản nhằm xác minh hệ thống có thể thao tác và sử dụng được.

## 4. Tiêu chí kiểm thử chấp nhận

Tiêu chí chấp nhận kiểm thử được sử dụng để xác định mức độ chất lượng kiểm thử đã đủ nhằm:

- Cho phép chuyển sang giai đoạn kiểm thử tiếp theo, hoặc

- Chấp nhận sản phẩm/source code trước khi triển khai hoặc bàn giao.

Hệ thống được coi là đạt yêu cầu kiểm thử khi thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau:

### 4.1. Độ bao phủ kiểm thử

Ít nhất 95% yêu cầu chức năng của hệ thống phải được thiết kế và thực thi test case.

Tất cả các use case quan trọng đều phải được kiểm thử.

### 4.2. Tỷ lệ trường hợp kiểm thử đạt

100% test case mức Critical và Major phải đạt trạng thái Pass.

Tổng tỷ lệ test case đạt phải đạt ≥ 98%.

### 4.3. Số lượng trường hợp kiểm thử

Toàn bộ test case ở các cấp độ sau phải được thực thi:

- Kiểm thử đơn vị (Unit Test)

- Kiểm thử tích hợp (Integration Test)

- Kiểm thử hệ thống (System Test)

### 4.4. Số lượng lỗi

Không được tồn tại lỗi mức Critical tại thời điểm chấp nhận.

Số lỗi mức Major không vượt quá 2 lỗi và phải có giải pháp khắc phục được thống nhất.

Các lỗi mức Minor không ảnh hưởng đến chức năng chính của hệ thống.

### 4.5. Mật độ kiểm thử đơn vị

Mật độ unit test phải đạt tối thiểu 80 Unit Test Case trên mỗi 1000 dòng mã nguồn (80 UTC/KLOC).

### 4.6. Độ bao phủ mã nguồn

Các chỉ số bao phủ mã nguồn phải đạt:

- Statement Coverage ≥ 90%

- Branch Coverage = 100%

- Path Coverage = 100%

### 4.7. Quy trình CI/CD

Quy trình GitHub Actions CI/CD phải chạy hoàn tất với trạng thái thành công.

Không được tồn tại bất kỳ lỗi kiểm thử nào trong pipeline tự động.

## 5. Chiến lược kiểm thử

### 5.1. Phương pháp kiểm thử

Dự án áp dụng mô hình V-Model trong kiểm thử phần mềm, trong đó các hoạt động kiểm thử được thực hiện song song với các giai đoạn phát triển. Mỗi giai đoạn phát triển tương ứng với một cấp độ kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm xuyên suốt vòng đời phát triển.

Cụ thể, dự án thực hiện các cấp độ kiểm thử bao gồm: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp. Các Test Case được thiết kế dựa trên yêu cầu chức năng và các use case của hệ thống.

Bên cạnh đó, dự án áp dụng kiểm thử tự động thông qua quy trình CI/CD sử dụng GitHub Actions, nhằm tự động hóa các bước Build, Test và Deploy.

### 5.2. Loại kiểm thử

| Loại kiểm thử | Mục đích | Kỹ thuật | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | Đảm bảo các chức năng nghiệp vụ của hệ thống hoạt động đúng với đặc tả yêu cầu | Thiết kế Test Case thủ công Tự động hóa kiểm thử chức năng: unit test bằng Jest, integration test bằng SuperTest, hệ thống test bằng Selenium | Tất cả Test Case chức năng đạt (Pass) và không có lỗi nghiêm trọng hoặc chặn |
| Kiểm thử giao diện | Đảm bảo giao diện người dùng hiển thị đúng bố cục, nội dung, thao tác và phản hồi chính xác khi người dùng tương tác | Kiểm tra cơ bản bằng selenium trên một vài trang Kiểm tra thủ công trên trình duyệt và thiết bị | Giao diện hiển thị đúng bố cục trên mọi màn hình của các thiết bị và trình duyệt |
| Kiểm thử tương thích | Kiểm tra website hoạt động ổn định trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau | Kiểm thử thủ công trên các trình duyệt và thiết bị | Hệ thống hoạt động và hiển thị ổn định trên tất cả các nền tảng đã định |
| Kiểm thử bảo mật | Phát hiện các lỗ hổng dễ thấy như truy cập trái phép, phân quyền sai, lỗi bảo mật đầu vào | Kiểm thử phân quyền, xác thực và kiểm tra dữ liệu đầu vào ở integration test | Không phát hiện các lỗ hổng bảo mật phổ biến, không cho truy cập trái phép |
| Kiểm thử hiệu năng | Đảm bảo hệ thống phản hồi nhanh, xử lý đồng thời ổn định và chịu được tải cao | Load testing, Stress testing bằng Postman | Thời gian phản hồi ≤ giới hạn định trước; hệ thống chịu được tải tối đa mà không bị crash; không xảy ra lỗi nghiêm trọng dưới tải cao |
| Kiểm thử khả năng sử dụng | Đánh giá trải nghiệm người dùng, tính dễ sử dụng, điều hướng và thao tác | Kiểm thử thủ công bởi nhóm tester khác | Người dùng có thể thao tác dễ dàng, thao tác chính xác và thoải mái khi sử dụng hệ thống |
| Kiểm thử hồi quy | Đảm bảo các chức năng đã hoạt động ổn định không bị ảnh hưởng sau khi cập nhật, sửa lỗi hoặc bổ sung tính năng mới | Tự động hóa kết hợp CI/CD và Selenium | Tỷ lệ Pass của các Test Case hồi quy phải đạt tối thiểu 98%; quy trình GitHub Actions chạy test hoàn thành thành công |
| Kiểm thử API | Đánh giá tính chính xác và ổn định của các API về dữ liệu trả về, status code, tính hợp lệ của request và response | Sử dụng công cụ Postman | Status code chính xác, dữ liệu trả về hợp lệ và chính xác |

### 5.3. Cấp độ kiểm thử

| Cấp độ | Mục đích | Kỹ thuật | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị | Kiểm tra tính đúng đắn của các hàm/phương thức | Hộp trắng | Kiểm thử tự động bằng JUnit và Mockito ở môi trường Development |
| Kiểm thử tích hợp | Kiểm tra sự tương tác giữa các module chức năng | Hộp trắng | Kiểm thử tự động bằng Spring Boot Test, MockMvc và H2 ở môi trường Development |
| Kiểm thử hệ thống | Kiểm tra các luồng nghiệp vụ và giao diện | Hộp đen | Kiểm thử tự động bằng Selenium (UI, E2E) và K6 (hiệu năng) trong môi trường Development |
| Kiểm thử chấp nhận | Kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm | Hộp đen | Kiểm thử thủ công ở môi trường Production |

| Loại | Cấp độ kiểm thử |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiểm thử đơn vị | Kiểm thử tích hợp | Kiểm thử hệ thống | Kiểm thử chấp nhận |
| Kiểm thử chức năng | x | x | x | x |
| Kiểm giao diện |  |  | x | x |
| Kiểm thử cơ sở dữ liệu | x | x |  |  |
| Kiểm thử tương thích |  |  | x | x |
| Kiểm thử bảo mật | x | x | x |  |
| Kiểm thử hiệu năng |  |  | x |  |
| Kiểm thử khả năng sử dụng |  |  | x | x |
| Kiểm thử đám đông |  |  | x | x |
| Kiểm thử hồi quy | x | x | x |  |
| Kiểm thử API | x | x |  |  |

## 6. Kế hoạch thực thi kiểm thử

### 6.1. Nguồn nhân lực

| Người thực hiện | Vai trò | Công việc cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Trần Hảo Điền | Kiểm thử viên/Lập trình viên | Lập kế hoạch kiểm thử, thực hiện kiểm thử hệ thống, viết mã CI/CD trong GitHub Actions, ghi chép tài kiểm thử |
| Ngô Tuấn Anh | Kiểm thử viên/Lập trình viên | Thiết kế Test Case, thực hiện kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp, lập review checklist, ghi chép tài liệu kiểm thử |
| Lê Ngọc Hiệp | Kiểm thử viên/Lập trình viên | Kiểm thử hiệu năng cơ bản (tốc độ phản hồi API, tải trang) Kiểm thử thanh toán VNPay và xử lý trạng thái giao dịch Đánh giá trải nghiệm người dùng và phát hiện lỗi giao diện Đảm bảo quy trình đặt hàng vận hành đúng trên toàn bộ hệ thống |
| Nguyễn Phương Vinh | Kiểm thử viên/Lập trình viên | Kiểm thử API cho các module: Authentication, Product, Order Kiểm thử hồi quy (Regression Test) sau mỗi lần cập nhật hệ thống Hỗ trợ tạo test data và kiểm tra tính nhất quán dữ liệu Ghi nhận và báo cáo lỗi trong quá trình test |

### 6.2. Lịch trình kiểm thử

| Nhiệm vụ | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử | Trần Hảo Điền | 01/10/2025 | 12/10/2025 |
| Thiết kế Test Case | Ngô Tuấn Anh | 13/10/2025 | 22/10/2025 |
| Lập review checklist | Lê Ngọc Hiệp | 23/10/2025 | 31/10/2025 |
| Thực hiện kiểm thử đơn vị và tích hợp | Nguyễn Phương Vinh | 01/11/2025 | 15/11/2025 |
| Thực hiện kiểm thử hệ thống | Trần Hảo Điền | 16/11/2025 | 20/11/2025 |
| Viết mã CI/CD trong GitHub Actions | Ngô Tuấn Anh | 21/11/2025 | 25/11/2025 |
| Ghi chép tài liệu kiểm thử | Trần Hảo Điền Ngô Tuấn Anh Lê Ngọc Hiệp Nguyễn Phương Vinh | 26/11/2025 | 16/12/2025 |

## 7. Môi trường kiểm thử

### 7.1. Phần cứng

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Development | Máy tính cá nhân | Lập trình, chạy kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp |
| Thiết bị | Desktop, Android, iOS | Kiểm thử giao diện và kiểm thử tương thích |

### 7.2. Phần mềm

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Development | VSCode, ReactJS, MongoDB Atlas | Lập trình, chạy kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp |
| Trình duyệt | Chrome, Firefox, Safari | Kiểm thử giao diện và kiểm thử tương thích |

### 7.3. Hạ tầng

| Mục | Thành phần | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Production | Frontend và Backend deploy trên Railway MongoDB host trên Railway | Triển khai phần mềm thực tế, thực hiện kiểm thử hệ thống và chấp nhận |
| CI/CD | GitHub Actions | Tự động hóa quy trình Build, Test và Deploy |

## 8. Tài liệu bàn giao

Lập tài liệu word bao gồm tài liệu Architecture Design, Database Design, Test Plan, Software Requirements Specification, Bug Report, và báo cáo tổng thể về phần mềm và kiểm thử.

Lập tài liệu excel bao gồm tài liệu tất cả giao diện, đặc tả các Use Case, Review Checklists, Test Report, Test Case, Test Design.

Mã nguồn của dự án được lưu trên GitHub bao gồm các file kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống và pipeline CI/CD trên GitHub Actions (.github/workflows/ci-cd.yml).